* LOC Approach

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Functions** | **Estimated LOC** |
| 1 | Registrasi | 2500 |
| 2 | Login | 1000 |
| 3 | Order | 4000 |
| 4 | Make Payment | 3350 |
| 5 | Tracking Order | 4950 |
| 6 | History Pembelian | 2100 |
| 7 | User Interface | 2300 |
| **TOTAL** | | **20200** |

* Rata-rata produktivitas kinerja progammer (LOC/month) : **6000 LOC/month**
* Perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk membiayai project ini dalam kurun waktu 1 bulan: **Rp. 5.000.000,-**
* Total LOC untuk membuat project ini : **20200**
* Perhitungan biaya per LOC nya :
* Total cost expected :

20200 \* 834 = Rp. 16,846,800.00

* Total effort yang dibutuhkan :